## Slide 1: 第2章
过程模型
第1部分-软件过程

## Slide 2: 通用过程模型
图片对应描述

## Slide 3: 过程流
图片对应描述

## Slide 4: 明确任务集
任务集定义了为达到一个软件工程动作的目标所要完成的工作。
定义任务集需创建多个列表：
准备完成的任务列表。
准备生产的工作产品列表。
准备使用的质量保证过滤器列表。

## Slide 5: 过程评估和改进
软件过程并不能保证软件按期交付，也不能保证软件满足客户要求，或是软件具备了长期质量保证的技术特点。
可评估任何软件过程，以确保满足了成功软件工程所必需的基本过程标准要求。
软件过程和活动应该使用数字的测度或软件分析（度量）来评估。

## Slide 6: 惯用过程模型1
惯用过程模型提倡一种有序的软件工程方法。
这引出了两个问题：
如果惯用过程模型力求达到软件开发的结构和秩序，那么对于富于变化的软件世界，这一模型是否适合呢？
如果我们抛弃传统的过程模型，以一些不够结构化的模型取而代之，是否会使软件工作无法达到协调和一致性？

## Slide 7: 瀑布过程模型
优点：
容易理解和计划。
适用于充分了解的小型项目。
分析和测试是顺序线性的。
缺点：
不能很好地应对变化。
测试在过程的后期执行。
客户确认在最后阶段。
图片对应描述

## Slide 8: 原型过程模型
优点：
变更需求对后续的设计影响较小。
客户很早并频繁地参与其中。
对小型项目来说效果好。
产品失败的可能性降低。
缺点：
客户的参与可能会造成进度延误。
“提交”一个原型，可能造成初步完成的假象。
原型被抛弃可能导致工作白干了。
很难计划和管理。
图片对应描述

## Slide 9: 螺旋过程模型
优点：
有持续不断的客户参与。
开发风险得到控制。
适用于大型复杂项目。
适用于可扩展的产品。
缺点：
风险分析失效可能导致项目失败。
项目可能难以管理。
需要一个专家开发团队。
图片对应描述

## Slide 10: 统一过程模型
优点：
重视文档质量。
持续不断的客户参与。
适合需求变更的情况。
对维护项目非常有效。
缺点：
用例并不总是精确的。
具有复杂的软件增量集成。
阶段的重叠可能会带来问题。
需要一个专家开发团队。
图片对应描述

## Slide 11: 惯用过程模型
惯用过程模型提倡一种有序的软件工程方法。
这引出了两个问题：
如果惯用过程模型力求达到软件开发的结构和秩序，那么对于富于变化的软件世界，这一模型是否适合呢？
如果我们抛弃传统的过程模型，以一些不够结构化的模型取而代之，是否会使软件工作无法达到协调和一致性？

## Slide 12: 补充内容：图片对应描述

## Slide 13: 通用过程模型-对应描述
返回原页面
展示了通用过程模型图，模型有3个层次：软件过程、过程框架和普适性活动。普适性活动包含编号从1到n的框架活动。每个框架活动包括多个软件工程活动，软件工程活动含有任务集，其中任务集包括工作任务、工作产品、质量保障点和项目里程碑。
返回原页面

## Slide 14: 过程流-对应描述
返回原页面
展示了四种类型的流程图：A） 线性过程流。流程中，每个流程后面都有一个流程，过程展示如下：沟通、策划、建模、构建和部署。B） 迭代过程流。流程中，每个流程后面都有一个流程，但是流程可以循环到流程中的任何流程。过程展示如下：沟通、策划、建模、构建和部署。策划循环到沟通，建模再到建模，构建循环到沟通。C） 演化过程流。流程中，每个流程后面都有一个流程，最后一个流程给出结果并循环回第一个流程。过程展示如下：沟通、策划、建模、构建和部署，部署执行增量交付并循环到沟通。D） 并行处理流程。在流程中，一个或多个流程产生下一个流程。过程展示如下：沟通、策划、建模、构建和部署。过程如下：沟通产生策划，沟通和策划产生建模，建模产生构建，构建产生部署。
返回原页面

## Slide 15: 瀑布过程模型-对应描述
返回原页面
展示了瀑布过程模型图。过程展示包括：沟通、策划、建模、构建和部署。每个流程下的子流程如下，沟通：项目启动和需求收集；策划：项目估算、进度计划和项目跟踪；建模：分析和设计；构建：编码和测试；部署：交付、支持和反馈。
返回原页面

## Slide 16: 原型过程模型-对应描述
返回原页面
展示了原型过程模型图。循环的构件包括沟通、快速策划、建模、快速设计、构建原型、部署、交付及反馈。
返回原页面

## Slide 17: 螺旋过程模型-对应描述
返回原页面
展示了螺旋过程模型图，螺旋模型从沟通开始；随后是策划，包括项目估算、进度计划和风险分析；建模包括分析和设计；构建包括编码和测试；最后部署包括交付和反馈。
返回原页面

## Slide 18: 统一过程模型-对应描述
返回原页面
展示了统一过程模型图，图中循环的构件包括沟通、策划、建模、构建和部署。起始阶段是沟通和策划；细化阶段策划和建模；构建阶段进行构建；转换阶段构建和部署；生产阶段部署发布软件增量。
返回原页面