## Slide 1: 第23章
软件度量和分析
第三部分—质量与安全

## Slide 2: 测度、度量和指标
测度提供了产品或过程中某些属性的范围、数量、维度、容量或大小的定量指示。
度量是对系统、组件或过程拥有给定属性程度的定量度量。
指标是一个度量或者多个度量的组合，它提供了对软件过程、软件项目或者产品本身的深入理解。

## Slide 3: 有效软件度量的属性
简单且易于计算：导出度量应该相对容易学习。
在经验和直觉上有说服力：满足工程师对产品属性的直觉看法。
一致性和客观性：该指标应该产生明确的结果。
单位和尺寸的使用保持一致：度量的计算应使用不会导致奇异单位组合的测度。
独立于编程语言：度量应该基于需求模型、设计模型或程序结构本身。
有效的质量反馈机制：度量应该为软件工程师提供信息以产生更高质量的最终产品。

## Slide 4: 软件分析1
关键绩效指标（Key performance indicators, KPI)是用于跟踪绩效并在其值落在预定范围内时触发补救措施的度量。
但是，怎么才能知道度量是有意义的呢？
软件分析是对软件工程数据或统计数据的系统性计算分析，可为管理人员和软件工程师提供有意义的见解，并使其团队能够做出更好的决策。

## Slide 5: 软件分析2
软件分析可以帮助开发人员做出以下决定：
测试目标
重构目标
发布计划
了解客户
判断稳定性
检查目标

## Slide 6: 需求模型的度量
需求确定性（无歧义性）：
其中，是所有评审者都有相同解释的需求数目。
的值越接近1越好，此时规格说明的歧义性就越低。
假设在一个规格说明中有个需求:
= 功能需求的数量
= 非功能（如性能）需求的数量

## Slide 7: 移动软件需求模型度量
静态页面的数量()。
动态页面的数量( )。
持久数据对象的数量。
通过界面连接的外部系统的数量。
静态内容对象的数量。
动态内容对象的数量。
可执行功能的数量。
定制指数定义为：
的取值范围是0到1，越大越好。

## Slide 8: 体系结构设计度量
设计度量(模块)：
  结构复杂度
  数据复杂度
  系统复杂度
其中：是模块的扇出数，是传入传出模块的输人和输出变量的个数。
形态度量：模块数量和模块间接口数量的函数
  规模 = n + a，其中n为结点数,a为弧数
  深度 = 从根结点到叶结点的最长路径
  宽度 = 体系结构任一层次的最多结点数

## Slide 9: 形态度量
图片对应描述

## Slide 10: 形态度量—对应描述
返回原页面
流程图显示了形态度量，度量中的节点标记为a到r，两个节点之间的连接标记为弧形。
深度被表示为从根到叶节点的最长路径。
宽度表示为每个级别的最大节点数。
该度量有4个级别。1级有节点a；2级有节点b、c、d和e；3级有节点f、g、i、j、k和l；4级有节点h、m、n、p、q和r。
返回原页面

## Slide 11: 面向对象软件的设计度量1
每个类的加权方法(WMC)。方法的数目及其复杂度是实现和测试类所需工作量的合理指标。
继承树的深度(DIT)。较深的类层次（DIT值大）将导致较大的设计复杂性。
子女的数量(NOC)。当NOC增大时，测试（需要在其运行环境中检查每个子女）的工作量将也随之增加。

## Slide 12: 面向对象软件的设计度量2
对象类之间的耦合(CBO)。CBO的高值表明较差的可复用性，并使修改及随之而来的测试变得更为复杂。
对类的响应(RFC)。RFC是响应集中的方法数，当RFC增大时测试的工作量和类的整体设计复杂性也随之增加。
方法中缺少内聚(LCOM)。LOOM是访问一个或多个相同属性的方法数量。

## Slide 13: 类层次
图片对应描述

## Slide 14: 类层次-对应描述
该图展示了类层次结构，其中类被标记为C211到C。
类层次结构会随着每个级别的类数量减少。
返回原页面
返回原页面

## Slide 15: 用户界面的设计度量
界面度量。人类工程学度量(例如, 记忆负担、输入工作量、识别时间、布局复杂度等)
美学（平面设计）度量。美学设计依赖于定性的判断，有些度量可能有用(例如，单词个数、图形百分比、页面大小等)
内容度量。该类度量强调内容复杂度和内容对象的聚集
导航度量。该类度量处理导航过程的复杂度，它们只可应用于静态的WebApp,不包含动态产生的链接和页面

## Slide 16: 源代码的度量
Halstead的“软件科学”理论：一个全面的度量集合，所有这些度量都基于组件或程序中操作符和操作数的数量(计数和出现次数)。
n1 = 在程序中出现的不同操作符的数量
n2 = 在程序中出现的不同操作数的数量
N1 = 出现的操作符总数
N2 = 出现的操作数总数
程序的长度
程序的信息量
信息量比率
是程序最简洁形式的信息量与实际程序的信息量之比

## Slide 17: 测试的度量
使用从Halstead测度导出的度量来估算测试工作量：
程序层次
工作量
一些面向对象软件的设计度量对“可测试性”有影响：
  方法缺少内聚(LCOM)。
  公有与保护属性的百分比(PAP)。
  对数据成员的公有访问(PAD)。
  根类的数量(NOR)。
  扇入(FIN)。
  子女的数量(NOC)和继承树的深度(DIT)。

## Slide 18: 维护的度量
IEEE标准982.1-2005 [IEE05]提出了一种软件成熟度指标（Software Maturity Index, SMI)，它提供了对软件产品稳定性的指示（基于产品每次发布所发生的变更）。
可以确定以下信息：
  = 当前发布的模块数量
  = 当前发布中已变更的模块数量
  = 当前发布中已增加的模块数量
  = 当前发布中已删除前一发布中的模块数量
当SMI的值接近1.0时，产品开始稳定。

## Slide 19: 过程和项目度量
过程度量的收集涉及所有的项目，要经历相当长的时间，目的是提供能够引导长期的软件过程改进的一组过程指标。
项目度量使得软件项目管理者能够：
1、评估正在进行中的项目的状态。
2、跟踪潜在的风险。
3、在问题造成不良影响之前发现它们。
4、调整工作流程或任务。
5、评估项目团队控制软件工作产品质量的能力。

## Slide 20: 软件质量和组织有效性的决定因素
图片对应描述

## Slide 21: 软件质量和组织有效性的决定因素—对应描述
返回原页面
返回原页面
该图显示了软件质量和组织有效性的决定因素。
该图显示了一个圆圈内的三角形，三角形标记为过程。
三角形的边代表产品在上面，技术在右边，人员在左边。
底部的三角形和圆圈之间的差距是开发环境，右侧是商业条件，左侧是客户特征。

## Slide 22: 过程度量
我们间接地测量一个软件过程的功效——通过基于从过程中得到的结果来导出一组度量：
在软件发布之前发现的错误数的测度
提交给最终用户并由最终用户报告的缺陷的测度
交付的工作产品（生产率）的测度
花费的工作量的测度
花费时间的测度
与进度计划是否一致的测度
其他测度
我们还通过测量特定软件工程任务的特性来导出过程度量。

## Slide 23: 过程度量规则
解释度量数据时使用常识，并考虑组织的敏感性。
向收集测量和度量的个人及团队定期提供反馈。
不要使用度量去评价个人。
与开发者和团队一起设定清晰的目标，并确定为达到这些目标需要使用的度量。
切勿用度量去威胁个人或团队。
指出问题区域的度量数据不应该被“消极地"看待，这些数据仅仅是过程改进的指标。
不要在某一个别的度量上纠缠，而无暇顾及其他重要的度量。

## Slide 24: 软件测量
直接测量包括花费的成本和工作量。
产品的直接测量包括产生的代码行(LOC)、运行速度、存储容量以及某段时间内报告的缺陷。
产品的间接测量包括功能、质量、复杂性、效率、可靠性、可维护性，以及许多其他“产品特性”。
直接测量都是相对容易收集的，只要事先建立特定的测量协议即可。但是，软件的质量和功能、效率或可维护性则很难获得，只能间接地测量。

## Slide 25: 标准化的面向规模的度量
每千行代码(KLOC)的错误数
每千行代码(KLOC)的缺陷数
每千行代码(KLOC)的成本
每千行代码(KLOC)的文档页数
每人月错误数
每小时审核错误数
每人月千行代码数
每页文档的成本

## Slide 26: 规范化的面向功能的度量
每个功能点的错误数(千行代码)
每个功能点的缺陷数
每个功能点的成本
每个功能点的文档页数
每人月功能点数

## Slide 27: 为什么选择面向功能的度量
独立于编程语言。
使用在软件过程早期定义且便于计数的特性。
切勿“惩罚”创造性(简洁)实现方法，这些实现与其他更加繁琐的版本相比使用较少LOC。
更容易衡量可重用组件的影响。

## Slide 28: 软件质量的度量
正确性：指软件完成所要求的功能的程度（例如，每千行代码KLOC的缺陷数）。
可维护性：指环境发生变化时程序能够适应的容易程度（例如，MTTC—平均变更时间）。
完整性：指一个程序不受外界攻击的程度。
  危险性是指一个特定类型的攻击在给定的时间内发生的概率
  安全性是指一个特定类型的攻击被击退的概率
可用性：对“使用的容易程度”进行量化（例如，错误率）

## Slide 29: 缺陷排除效率(DRE)
质量保证及质量控制活动贯穿于所有过程框架活动中，DRE本质上就是对质量保证及质量控制动作中滤除缺陷的能力的测量。
= 软件交付给最终用户之前发现的错误数
= 软件交付之后发现的缺陷数
DRE的理想值是1，即交付后工作产品的消费者没有发现任何缺陷(D=0)。
随着E的增加，DRE的整体数值越来越接近于l。DRE 能促使软件项目团队采用先进的技术，力求在软件交付之前发现尽可能多的错误。

## Slide 30: 目标驱动的综合指导手册
明确你的业务目标。
理清你要了解或学习的内容。
确定你的子目标。
确定与子目标相关的实体和属性。
确定你的测量目标。
识别可量化的问题和相关的指标，使用它们来帮助你达到测量目标。
明确你要收集的为构成指标所包含的数据元素。
定义将要使用的测量，这些定义要具有可操作性。
清楚实现测量需要做的操作。
准备一份实施测量的计划。

## Slide 31: 小型组织的测量
从提出请求到评估完成所用的时间(小时或天)，
进行评估所用的工作量(人时)，
从完成评估到把变更工单派发到员工所用时间(小时或天)，
实现变更所需的工作量(人时)，
实现变更所需的时间(小时或天)，
在实现变更过程中发现的错误数，
将变更发布给客户后发现的缺陷数，